AI-Native Game IR

结构化游戏定义实验执行方案

Cloud / Dot 推进版

核心研究问题 结构化游戏定义能否在未见过的真实游戏开发任务上，获得接近通用游戏编程的实用表达能力，同时让 AI 在生成、理解、连续修改、调试和验证方面显著优于传统源码？

| 文档用途 | 直接交给 Dot 在 Cloud 环境持续执行 |
| --- | --- |
| 建议实验平台 | Vitric Runtime（保留 simulation / replay / assertion / gate） |
| 主要对照 | TypeScript/JavaScript vs Game IR v0 |
| 实验模式 | Pilot → Frozen IR → Holdout Benchmark → Full Evaluation |
| 版本 | v1.0 · 2026-10-11 |

# 0. 给 Dot 的执行指令

执行原则 不要把本项目当成“造一个完整游戏引擎”。第一目标是得到可以支持或推翻核心假设的实验结果。优先保证对照公平、可复现、自动化和可证伪。

Dot 在 Cloud 中应持续推进，除非触发本文件规定的 STOP 条件。遇到实现细节不明确时，应选择最小、最可验证方案并记录决策，不因为非关键歧义停工。

## 0.1 Dot 的默认权限

允许创建/克隆实验仓库、建立分支、编写测试、运行 benchmark、生成中间报告和图表。

允许为了实验适配 Vitric，但不得改变 JS/TS 组与 Game IR 组共享的 runtime semantics，从而偏袒某一组。

允许在 Pilot 阶段修改 Game IR v0；进入 Frozen IR 阶段后，不得因为 holdout 任务而新增 gameplay-specific primitive。

允许修复实验框架 bug；所有会影响既有实验结果的修复必须使旧结果失效并重新运行受影响部分。

不得在不知道 hidden test 的前提之外向被测 Agent 泄露答案、测试实现或目标补丁。

## 0.2 每个阶段必须回报

| 字段 | 要求 |
| --- | --- |
| STATUS | PASS / FAIL / BLOCKED |
| 完成内容 | 本阶段实际实现与运行内容 |
| 证据 | commit、日志、测试结果、CSV/JSON、关键截图或报告 |
| 核心指标 | 本阶段可计算的量化指标 |
| 问题 | 发现的表示能力/验证能力/实验公平性问题 |
| 决策 | 下一阶段是否进入；为什么 |
| 下一步 | 可直接执行的任务列表 |

## 0.3 STOP 条件

Vitric 或选定 runtime 无法在 Cloud 环境稳定构建/运行，且经过合理替代仍无法建立同 runtime 的公平对照。

实验对照无法做到相同需求、相同 runtime、相同 hidden tests，只能比较两个完全不同引擎。

Game IR 在冻结后的 holdout 任务中 coverage < 60%，并且失败主要来自基础表达能力缺口而非实现 bug。

Pilot 显示结构编辑接口本身存在系统性错误，导致结果主要测量工具 bug，而不是表示方式。

预算/模型调用权限阻止 full benchmark：此时输出截至目前的完整 pilot 结果和可恢复运行说明，而不是伪造完整结论。

# 1. 研究目标与假设

## 1.1 核心问题

验证一种 AI-native、强类型、结构化、可直接执行的 Game IR，是否能够在保持较高实用表达能力的同时，显著提高 AI 游戏开发的可靠性、局部修改能力与可验证性。

## 1.2 预注册假设

| 假设 | 定义 | 主要判定指标 |
| --- | --- | --- |
| H1 表达能力 | 冻结 Game IR 后，对未见任务仍能主要由 IR 表达 | Holdout coverage；Escape Hatch Rate；Primitive Surprise Rate |
| H2 开发可靠性 | 同一 Agent 在 IR 上更容易完成需求 | Create pass@1；最终 hidden-test pass rate；修复轮数 |
| H3 持续修改 | IR 在连续需求变化下更少破坏既有功能 | Cumulative Modification Survival；Regression Rate；Edit Locality |
| H4 理解/调试 | IR 更容易定位影响范围和错误原因 | Dependency F1；bug localization accuracy；repair success |
| H5 可验证性 | 更多非法/危险修改能在运行前被检测 | Static bug recall/precision；invalid-edit rejection rate |

## 1.3 不以“图灵完备”为目标

本实验不要求 Game IR 证明理论上的通用可计算性。目标是“practical generality”：覆盖真实游戏玩法开发中高频、组合性强的逻辑，同时保持结构化和可静态分析。禁止通过不断加入 gameplay-specific primitive 来人为制造高覆盖率。

# 2. 实验架构：只改变表示，不改变运行时

SAME REQUIREMENT
                        |
          +-------------+-------------+
          |                           |
     TypeScript / JS               Game IR v0
          |                           |
          +-------------+-------------+
                        |
                 SAME RUNTIME
                        |
              SAME HIDDEN TESTS
                        |
           Deterministic evaluation

公平性关键点 第一轮不要直接拿 Game IR 和 UE5 C++ 比。那会把“表示方式”“工具成熟度”“引擎能力”三个变量混在一起。实验必须优先使用同一个 runtime，只更换 AI 所操作的游戏逻辑表示。

## 2.1 推荐平台

优先使用 Vitric 作为实验宿主：保留其 ECS、确定性 simulation、snapshot/restore、replay、assertion、headless execution 与 delivery gate；在其现有 Rule + JS/TS 之外实现 Game IR v0。若 Vitric 在 Cloud 中不可用，应选择另一个支持 headless deterministic tests 的轻量 runtime，但仍需保持两组共享同一 runtime。

## 2.2 三条执行路径

| 路径 | 用途 | 是否进入主结论 |
| --- | --- | --- |
| A · JS/TS Baseline | 传统通用源码表示 | 是 |
| B · Game IR Text | 先用 JSON/YAML/AST 文本验证 IR 本身 | 是，作为中间基线 |
| C · Game IR Semantic API | 通过 query/create/replace/connect 等结构编辑操作修改 IR | 是，目标形态 |

如果开发资源有限，Pilot 可先做 A vs B；Full Evaluation 应尽量加入 C，以避免只证明“JSON 文本与 TS 文本的差异”。

# 3. Game IR v0：最小可实验规范

Game IR v0 应当是“结构化程序”，而不是一堆玩法模板。内部可序列化为 JSON/YAML，但语义以 typed AST / graph 为准。

## 3.1 必须支持的原语

| 类别 | v0 能力 |
| --- | --- |
| 类型 | number, int, bool, string, enum, vec2, entity, list, map/record |
| 表达式 | + - * /, compare, min/max, clamp, distance, normalize, abs, logical ops |
| ECS | query, get, set, spawn, despawn, add/remove component |
| 集合 | find, filter, map, count, sum, min_by, max_by, nearest, append, remove, contains |
| 控制流 | sequence, if/else, switch, foreach, repeat N, retry max=N |
| 事件 | on, emit, event payload reference |
| 时间 | timer, cooldown, after, every, dt/tick |
| 状态机 | state, transition, guard, enter, exit |
| 随机 | seeded random, weighted_choice, shuffle |
| 空间/引擎 intrinsic | overlap, raycast, nearest/spatial query；pathfind 可作为通用 intrinsic |

## 3.2 v0 暂不支持

无界 while(true)

任意 goto

无约束递归

运行时动态生成任意源码

直接执行 shell/network side effects

为了某个 benchmark 临时加入 pickup_item / craft_sword / boss_phase_transition 等玩法专用指令

## 3.3 Native/Engine Intrinsic 与 Gameplay Primitive 的边界

| 允许作为通用 intrinsic | 不应作为捷径加入 |
| --- | --- |
| physics.raycast | attack_nearest_enemy |
| nav.find_path | finish_quest |
| audio.play | pickup_item |
| animation.play | craft_sword |
| query.nearest | boss_phase_transition |
| math.noise | shuffle_graveyard_into_deck（应由集合操作组合） |

## 3.4 语义编辑 API（Full 阶段目标）

query_nodes(type="DamageRule", where={"damage_type":"fire"})
get_dependencies(node_id)
get_dependents(node_id)
create_node(type, payload)
connect(src, port, dst)
replace_expression(node_id, expression)
replace_subgraph(root_id, new_graph)
validate_patch()
rollback_patch()

API 的每个操作必须返回结构化结果、影响范围和验证错误。对照组则使用正常的文件读取/编辑接口。

# 4. Benchmark 设计

主 benchmark 由 30 个 paired tasks 构成：10 Create、10 Modify、10 Debug。每个任务拥有完全相同的自然语言需求、初始世界、runtime 和 hidden tests；仅改变 Agent 可编辑的表示。

## 4.1 能力阶梯

| 等级 | 能力 | 代表场景 |
| --- | --- | --- |
| L1 | 属性 / 事件 | 金币、伤害、开门、得分 |
| L2 | 状态逻辑 | cooldown、buff、三段攻击、免疫 |
| L3 | 集合 / 数据 | inventory、crafting、deck/discard |
| L4 | 跨实体查询 | 最近敌人、AoE、塔防 targeting |
| L5 | 长期状态机 | Quest、Boss phase、昼夜/任务链 |
| L6 | 算法 / 生成 | wave generation、程序化资源分布、复杂敌人行为 |

## 4.2 Create 任务（C01-C10）

| ID | 级别 | 任务 |
| --- | --- | --- |
| C01 | L1 | 碰到金币后金币消失，score +1；重复碰撞不得重复计分。 |
| C02 | L1 | 带 bronze_key 才能开门；开门消耗钥匙；门开启后保持开启。 |
| C03 | L2 | 火球命中造成20伤害并附加3秒燃烧，每秒5伤害；重复命中刷新持续时间。 |
| C04 | L3 | 背包最多8种物品；同物品堆叠；满载后触发 inventory-full。 |
| C05 | L3 | 三种配方 crafting：检查材料、扣除材料、生成物品；不足时不可部分扣除。 |
| C06 | L4 | AoE 技能命中半径3内活着敌人，但排除施法者和友军。 |
| C07 | L4 | 炮塔每1.5秒攻击射程内最近活敌人；目标死亡后自动重选。 |
| C08 | L5 | Boss 70%/40% HP 切换两阶段；每阶段能力不同，阶段不可回退。 |
| C09 | L5 | 任务链：收集→交付→解锁区域；死亡/重进场景后进度仍一致。 |
| C10 | L6 | 随机生成资源/危险点；危险点距出生点≥5，任意同类资源间距≥2；固定 seed 可复现。 |

## 4.3 Modify 任务（M01-M10）

| ID | 主题 | 连续修改 |
| --- | --- | --- |
| M01 | 伤害调整 | 将所有火属性技能基础伤害 +10%，Boss 技能除外。 |
| M02 | 规则新增 | 燃烧对冰冻目标伤害×1.5，但不改变燃烧持续时间。 |
| M03 | 状态覆盖 | Boss 对燃烧免疫；精英敌人仅减半持续时间。 |
| M04 | 装备联动 | FireRing 令燃烧持续时间+2秒；卸下后恢复。 |
| M05 | 模式差异 | PvP 中所有 DoT 持续时间减半，PvE 不变。 |
| M06 | 背包演化 | 容量从“物品种类数”改为“总重量”，保留堆叠语义。 |
| M07 | Targeting | 炮塔优先攻击生命百分比最低者，而不是最近者。 |
| M08 | Boss 迭代 | 新增第三阶段；只允许从第二阶段进入。 |
| M09 | 跨系统修改 | 冰冻期间角色速度下降30%，但 Dash 不受影响。 |
| M10 | 撤销与保留 | 撤销 M04 的 FireRing 效果，但 M01-M03、M05-M09 必须继续通过。 |

M01-M10 应在同一项目上顺序执行；每一步都运行全部 regression tests。这是 Cumulative Modification Survival 的核心序列。

## 4.4 Debug 任务（D01-D10）

| ID | Bug 类型 | 注入缺陷 |
| --- | --- | --- |
| D01 | 条件反转 | Boss 狂暴条件 hp < 50% 被错误写成 hp > 50%。 |
| D02 | 计时方向 | 燃烧 timer 每 tick 增加而不是减少。 |
| D03 | 重复事件 | 碰撞在同一 tick 导致金币重复计分。 |
| D04 | 集合边界 | 删除背包最后一项后 count/items 长度不同步。 |
| D05 | 错误目标 | AoE 把施法者算入目标。 |
| D06 | 冷却缺陷 | 炮塔 cooldown 只设置但从不递减。 |
| D07 | 状态迁移 | Boss phase 能从 2 错误回到 1。 |
| D08 | 随机性 | 使用非确定随机源导致 replay hash 分叉。 |
| D09 | 引用错误 | Quest 完成事件更新了错误实体。 |
| D10 | 生成约束 | 危险点偶尔生成在出生点安全半径内。 |

# 5. 冻结与 Holdout：防止“为测试发明语言”

完成 Pilot 后冻结 Game IR v0：语法、类型系统、控制流、集合操作和可用 intrinsic 固定。冻结之后再生成/揭示 holdout 任务。

## 5.1 Holdout 最少 12 个任务

Boids/群体行为：邻域查询 + separation/alignment/cohesion。

Chain Lightning：选择最近的下一目标，目标不得重复，最多跳5次。

Deck Recycling：牌堆为空时将墓地洗回牌堆，保留确定性 seed。

Rhythm 判定：±80ms Perfect、±160ms Good，否则 Miss。

Portal Momentum：穿越传送门后保持速度大小，并按出口方向旋转。

Dynamic Threat：根据玩家等级、区域、时间计算敌人波次预算。

Stealth Detection：视野角、距离与遮挡共同决定发现状态。

Combo Window：攻击序列在时间窗内衔接，否则重置。

Procedural Loot：加权随机、保底机制、不可重复 unique。

Escort Quest：NPC 跟随、卡住恢复、死亡失败、到达成功。

Environment Puzzle：三个开关具有依赖顺序和可重置状态。

Adaptive Spawner：维持场上敌人数区间并满足区域容量约束。

## 5.2 Holdout 规则

不得加入仅为某个 holdout 服务的 gameplay primitive。

可以修复 IR 实现 bug；若修复改变语义或新增表达能力，必须标记为 IR v0.1，并把此前所有 holdout 结果作废后重跑。

需要 native extension 的任务仍可完成，但必须计入 Escape Hatch Rate。

如果一个通用 engine intrinsic 在 Pilot 中已预注册为允许扩展（如 nav.find_path），可以实现它，但必须同时提供给 JS 基线。

# 6. 指标与计算方式

| 指标 | 计算/定义 | 方向 |
| --- | --- | --- |
| Task Coverage | 纯 IR 通过 hidden tests 的 holdout 任务 / holdout 总任务 | 越高越好 |
| Escape Hatch Rate | 需要 JS/native extension 的任务 / 总任务 | 越低越好 |
| Primitive Surprise Rate | 需要新增“非预注册通用原语”的任务 / 总任务 | 越低越好 |
| pass@1 | Agent 首次提交直接通过全部 hidden tests 的比例 | 越高越好 |
| Final Pass Rate | 预算内最终通过的比例 | 越高越好 |
| Cumulative Modification Survival | 连续修改序列中保持全回归通过的最长前缀 / 总步数 | 越高越好 |
| Regression Rate | 新需求实现后，旧测试新增失败的修改次数 / 修改总次数 | 越低越好 |
| Edit Locality | 最小必要语义节点数 / 实际修改语义节点数 | 越接近1越好 |
| Dependency F1 | 依赖/影响范围问答与 oracle graph 的 Precision/Recall/F1 | 越高越好 |
| Repair Turns | Debug 从首次观察到全部通过所需迭代轮数 | 越低越好 |
| Static Bug Recall | 运行前验证器发现的注入静态缺陷 / 可静态发现缺陷 | 越高越好 |
| Invalid Edit Rejection | 非法 patch 在 commit 前被拒绝的比例 | 越高越好 |
| Token / Tool Calls | 每任务模型 token 与工具调用数量 | 越低越好 |
| Runtime Overhead | 相同场景 IR 相对 JS 的运行开销 | 控制变量/工程指标 |

## 6.1 预期成功门槛（不是结论）

Go 条件建议 Holdout Coverage ≥ 85%，Escape Hatch Rate ≤ 15%；且 Game IR 在 Modify 或 Debug 至少一个核心可靠性指标上相对 JS 提升 ≥ 15 个百分点，同时 Regression Rate 明显下降。若 Create 没有提升但 Modify/Debug 大幅提升，仍视为强阳性结果。

No-Go / Pivot 条件建议 冻结后 Coverage < 60%，或需要不断新增玩法专用 primitive；或者 IR 覆盖率高但 Create/Modify/Debug 与 JS 无显著可靠性优势且结构复杂度/成本明显更高。此时优先转向“结构化验证/编辑层覆盖传统代码”而不是继续追求完全替代源码。

# 7. AI 对照实验协议

## 7.1 固定条件

同一模型与模型版本

同一自然语言需求文本

同一系统级任务说明（除表示教程不同）

同一上下文预算与最大工具调用数

同一 runtime 与初始世界

同一 hidden tests 与超时

同一失败后可获得的测试反馈粒度

同一随机种子集合

## 7.2 两种熟悉度条件

| 条件 | Game IR 提供信息 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| Zero-shot | 规范 + API 文档，不给任务答案 | 测试现成模型学习新表示的上手成本 |
| Few-shot | 规范 + 20-50 个独立示例，不包含 benchmark 答案 | 降低训练分布对 JS 的先验优势 |

## 7.3 重复次数与预算

Pilot：每条件每任务 1 次，快速发现框架问题。Full：建议至少 3 个独立 seed/run；资源允许时 5 次。至少使用 2 个不同模型系列复现关键结果，避免结论依赖单一模型。若 Cloud 仅能使用一个模型，先完成单模型主实验并保留全部运行记录。

# 8. 可验证性 / Mutation 实验

除 Agent benchmark 外，再做一个不依赖 LLM Judge 的机械化 mutation test。对等向 IR 与 JS 程序注入可比较缺陷，然后测量在运行前、运行中、回放阶段分别能否检测。

| ID | 类型 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| MUT01 | 类型错误 | number 字段写入 string |
| MUT02 | 无效引用 | 不存在 entity/component/field |
| MUT03 | 越界值 | 违反 schema min/max |
| MUT04 | 事件循环 | A emit B，B emit A |
| MUT05 | 未声明写入 | 系统修改其未声明写权限的状态 |
| MUT06 | 无效状态迁移 | 不存在/非法 transition |
| MUT07 | 确定性破坏 | wall-clock / unseeded random |
| MUT08 | 集合空值 | 对不存在的元素执行更新 |
| MUT09 | 资源预算 | 每 tick 无界生成实体 |
| MUT10 | 不可达逻辑 | 永远不可能满足的 transition guard |

对每类 mutation 至少生成 20 个实例。区分“编译/验证时发现”“第一次执行发现”“只有 hidden behavior test 才发现”。不要把动态语义错误错误地宣称为应该静态发现。

# 9. Cloud 环境工程结构

gameir-experiment/
  README.md
  EXPERIMENT.md
  preregistration.yaml
  runtime/              # Vitric fork / adapter
  gameir/
    schema/
    parser/
    validator/
    executor/
    semantic_api/
  benchmark/
    create/
    modify/
    debug/
    holdout/
    mutations/
  baselines/
    js/
    gameir_text/
    gameir_api/
  harness/
    runner.py
    scoring.py
    model_adapter.py
    logging.py
  results/
    raw/
    summary/
    plots/
  reports/
    P00_environment.md
    P01_runtime.md
    P02_gameir_v0.md
    P03_pilot.md
    P04_freeze.md
    P05_holdout.md
    P06_full_eval.md
    FINAL_REPORT.md

## 9.1 每次 Agent run 必须记录

{
  "run_id": "...",
  "timestamp": "...",
  "model": "exact model/version",
  "representation": "js|gameir_text|gameir_api",
  "task_id": "C07",
  "seed": 123,
  "initial_commit": "...",
  "final_commit": "...",
  "pass_at_1": false,
  "final_pass": true,
  "iterations": 3,
  "tool_calls": 24,
  "tokens_in": null,
  "tokens_out": null,
  "wall_time_sec": 412,
  "tests": {...},
  "changed_semantic_nodes": [...],
  "new_regressions": 0,
  "escape_hatch": false,
  "logs": ["..."]
}

# 10. Dot 推进阶段与门禁

| 阶段 | 名称 | 主要工作 | 进入下一阶段门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| P00 | 环境与仓库 | Cloud 中构建 Vitric/候选 runtime；验证 headless run、replay、test。 | 最小 demo 在 clean checkout 可一键重现。 |
| P01 | 公平对照骨架 | 同一 gameplay 可用 JS 和占位 IR 路径运行同一测试。 | 两组共享 runtime/test，结果日志格式统一。 |
| P02 | Game IR v0 | 实现类型、表达式、集合、ECS、控制流、事件、时间、状态机、seeded random。 | ≥12 个 unit/integration examples 全通过；validator 可拒绝基本非法 patch。 |
| P03 | Pilot Benchmark | 完成 C01-C06、M01-M04、D01-D04 的单次试跑。 | 框架稳定；结果可重复；识别并修完实验性 bug。 |
| P04 | Freeze / Preregister | 冻结 Game IR v0 与主指标；记录 allowed intrinsics。 | 生成不可变 preregistration.yaml + git tag。 |
| P05 | Holdout | 在冻结后执行 ≥12 个未见任务。 | 计算 coverage/EHR/PSR；决定 GO / PIVOT / STOP。 |
| P06 | Full Evaluation | 30 paired tasks × 多 runs；加入 GameIR Semantic API。 | 得到主统计表、误差/置信区间、完整 raw logs。 |
| P07 | Mutation & Comprehension | 静态验证 mutation + dependency comprehension。 | 得到验证能力与理解能力独立证据。 |
| P08 | Final Report | 汇总支持/反驳核心假设的证据。 | FINAL_REPORT.md + CSV/JSON + plots + 可复现实验命令。 |

## 10.1 P00 立即执行命令清单（示意）

# 1. clone / inspect runtime
git clone <vitric-or-selected-runtime> runtime-src
cd runtime-src

# 2. build / test
cargo test --workspace
# 或项目实际提供的等价命令

# 3. run a deterministic headless example twice
# 保存 state hash / replay result

# 4. 回到实验仓库，记录：
# - OS / architecture
# - runtime commit
# - compiler/runtime versions
# - exact commands
# - PASS/FAIL logs

具体命令以当前仓库真实说明为准。Dot 不应照抄不存在的命令；必须先读取项目 README/agent guide，并将实际可复现命令写入 P00_environment.md。

# 11. 分析与统计

对二元成功指标优先报告每组比例、绝对百分点差、95% bootstrap CI；paired task 可使用配对 bootstrap 或 McNemar-style paired comparison。对 repair turns、token、tool calls 等偏态指标报告 median、IQR 与 paired bootstrap。

## 11.1 最终主表模板

| 指标 | JS/TS | GameIR Text | GameIR API | 差异/CI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Create pass@1 | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Modify final success | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Debug repair success | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Regression Rate | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Cumulative Modification Survival | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Holdout Coverage | — | TBD | TBD | — |
| Escape Hatch Rate | — | TBD | TBD | — |
| Dependency F1 | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Static Bug Recall | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Median tool calls | TBD | TBD | TBD | TBD |

# 12. 关键混杂因素与防护

| 风险 | 会造成什么假象 | 控制办法 |
| --- | --- | --- |
| 模型见过海量 JS，没见过 Game IR | 低估 IR 潜力 | 同时测 zero-shot 与 few-shot |
| IR 组工具接口更强 | 把工具优势误判成表示优势 | 先做 GameIR Text；再单独量化 Semantic API 增益 |
| 任务是按 IR 能力设计 | 虚高 coverage | 冻结后独立生成 holdout |
| 不断加 primitive | 伪装“通用” | 记录 Primitive Surprise Rate；禁止 gameplay-specific primitive |
| 不同 runtime/physics | 无法归因于表示 | 首轮坚持 same runtime |
| hidden tests 不充分 | 生成看似通过但行为错误 | 每任务含正向、边界、回归和确定性测试 |
| 只测首次生成 | 忽略长期维护优势 | Modify sequence 必须是主实验 |
| 只报告平均数 | 掩盖某些复杂任务崩溃 | 按 L1-L6 分层报告并列出失败案例 |

# 13. 结论决策树

Holdout Coverage >= 85% ?
  |
  +-- NO --> Coverage 60-85% ?
  |             |
  |             +-- YES --> 看 Modify/Debug 是否显著更强
  |             |              +-- YES: 研究“受限高层 IR + escape hatch”
  |             |              +-- NO : PIVOT
  |             |
  |             +-- NO --> STOP / 重新定义问题
  |
  +-- YES --> Modify/Debug/Regression 有 >=15pp 级别优势？
                |
                +-- YES --> GO：扩展 3D/性能/更大 benchmark
                |
                +-- NO --> 结构化 IR 有表达力，但 AI 优势不足；
                           转向验证层/语义编辑层，而非替代源码

# 14. 可直接交给 Dot 的启动任务

Dot 启动任务 请在 Cloud 环境中按照本实验文档推进 AI-Native Game IR 实验。不要先构建完整游戏引擎。优先完成 P00→P03，建立同一 runtime 下 JS/TS 与 Game IR 的公平 paired benchmark。每个阶段按 STATUS/证据/指标/问题/决策/下一步格式回报；只有满足阶段门禁才进入下一阶段。Pilot 结束前 Game IR 可以迭代；进入 P04 后必须冻结并注册版本，holdout 阶段不得为任务新增玩法专用 primitive。所有结果保留 raw logs、commit、seed 与可复现命令。若发现核心假设不成立，应如实输出负结果并按决策树 Pivot/Stop，不要为了得到正结果改变 benchmark。

## 14.1 Dot 第一批具体任务

读取 Vitric 当前仓库文档和实际 build/test 命令，记录固定 commit。

在 Cloud 进行 clean build；运行至少一个 headless 示例两次并验证 deterministic replay/hash。

建立 gameir-experiment 仓库骨架与统一 run log schema。

选择一个最小 gameplay（建议 coin pickup）建立 JS baseline + hidden tests。

实现最小 Game IR executor（先支持 event/if/set/add/despawn），让同一 gameplay 使用 IR 通过完全相同测试。

实现 validator 与结构化错误输出。

扩展至 C01-C03；记录每项 pass/fail、迭代次数与问题。

提交 P00_environment.md 与 P01_runtime.md；若门禁通过继续 P02。

# 15. 最终交付物清单

可复现代码仓库（固定 runtime commit + Game IR implementation + harness）。

preregistration.yaml（冻结 IR、任务、指标、允许的 intrinsic、预算）。

30 paired tasks + ≥12 holdout tasks + hidden tests。

完整 raw run JSON/JSONL，禁止只保留汇总数字。

主结果 CSV、分层结果 CSV、mutation 结果 CSV。

性能/可靠性图表：pass rate、regression、modification survival、coverage/EHR、repair turns。

失败案例集：至少 5 个 Game IR 失败、5 个 JS 失败，说明失败模式。

FINAL_REPORT.md：支持/反驳哪些假设、限制、下一步。

# 附录 A. 背景参考（不作为实验结果）

| 项目 | 链接 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Vitric | https://github.com/BlackBearCC/vitric | AI-oriented glass-box runtime；规则、脚本、确定性 replay/test 能力可作为宿主参考。 |
| Ludii | https://ludii.games/ | 结构化游戏描述直接由通用系统执行的先例，主要面向传统/策略游戏。 |
| GameDevBench | https://proceedings.mlr.press/v306/chi26a.html | 游戏开发 Agent benchmark 的任务构造与评估参考。 |
| CraftBench-UE | https://arxiv.org/abs/2609.23142 | 相同 gameplay 在不同表示/工作流上的运行时评估思路参考。 |
| MLIR | https://mlir.llvm.org/ | 多层 IR、typed operations 与 lowering 思想参考；不意味着本实验必须采用 MLIR。 |

# 附录 B. 实验原则摘要

一句话 不要证明“我们能造一种新语言”；要证明“在冻结的新表示上，AI 能以更高可靠性完成和持续修改未见过的游戏逻辑，而且不需要频繁逃回传统代码”。